Di Chuyển DevOps Pipeline với Tích Hợp Công Cụ

Tự động hóa quy trình CI/CD, cải thiện hiệu suất phát hành và tích hợp liền mạch các công cụ DevOps trên nền tảng AWS

# Executive Summary

- Đề xuất này trình bày kế hoạch xây dựng một pipeline CI/CD hiện đại sử dụng các dịch vụ AWS và tích hợp GitHub để giải quyết các hạn chế của quy trình DevOps thủ công trong các dự án học tập và thực tập. Mục tiêu là nâng cao kỹ năng DevOps đám mây, cải thiện hiệu quả triển khai ứng dụng, giảm thiểu lỗi và chuẩn bị cho cơ hội nghề nghiệp trong bối cảnh 85% doanh nghiệp sẽ ưu tiên chiến lược đám mây vào năm 2025 (Gartner, 2021). Workshop này sẽ giúp tôi, một sinh viên thực tập, hoàn thành xuất sắc chương trình FCJ Internship và xây dựng hồ sơ cá nhân mạnh mẽ trong lĩnh vực DevOps.

## Tóm Tắt Vấn Đề

- Quy trình DevOps hiện tại dựa trên pipeline tại chỗ (như Jenkins) với các bước thủ công, dẫn đến thời gian triển khai kéo dài (20–60 phút mỗi lần), tỷ lệ lỗi cao (ước tính khoảng 5%), và thiếu khả năng giám sát hiệu quả. Việc không sử dụng GitHub để quản lý mã nguồn gây khó khăn trong tự động hóa và quản lý phiên bản. Những hạn chế này làm giảm chất lượng dự án, cản trở việc phát triển kỹ năng DevOps đám mây, và có thể ảnh hưởng đến cơ hội nghề nghiệp trong thị trường công nghệ đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các giải pháp dựa trên đám mây.

## Tổng Quan Giải Pháp

- Workshop xây dựng pipeline CI/CD tự động với:

- Tự động hóa: AWS CodePipeline điều phối từ GitHub đến kiểm thử (CodeBuild) và triển khai (Elastic Beanstalk), giảm thời gian triển khai xuống 5–15 phút.

- Kiểm thử: Jest (80% code coverage), Supertest (API), JMeter (500 yêu cầu đồng thời).

- Triển khai: Trực tiếp trên Elastic Beanstalk, rollback trong 5 phút.

- Giám sát: CloudWatch theo dõi CPU, latency, error rate.

- Bảo mật: IAM Roles, GitHub OAuth token.

## Lợi Ích Kinh Doanh và ROI

- Kỹ năng: Thành thạo DevOps đám mây, nâng cao hồ sơ cá nhân.

- Danh tiếng: Đạt đánh giá 85% từ FCJ Internship.

- Năng suất: Tăng 70% nhờ tự động hóa.

- Cơ hội nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng DevOps: Giá trị $2,000 trong 6 tháng.

- ROI: [ ($2,000 - $60) / $60] * 100%  = 3233.33% trong 6 tháng

## Đầu Tư Cần Thiết và Thời Gian

- Thời gian: 1 tháng

  - Tuần 1: GitHub, CodePipeline.

  - Tuần 2: CodeBuild, kiểm thử.

  - Tuần 3: Elastic Beanstalk, Jmeter.

  - Tuần 4: CloudWatch, tài liệu.

- Ngân sách: $60 ($9.58 hạ tầng, $50,42 dự phòng).

- Nguồn lực: Tôi tự thực hiện, dùng GitHub và AWS.

## Các Số Liệu Thành Công và Kết Quả Mong Đợi

- Pipeline demo: Thời gian triển khai 5–15 phút, lỗi dưới 1%.

- Đánh giá: 85% từ FCJ Internship.

- Tần suất: 3 lần triển khai/tuần.

# 1. Mô Tả Vấn Đề

## 1.1 Tình Hình Hiện Tại

- Trong các dự án học tập và thực tập, pipeline DevOps tại chỗ (như Jenkins) thường sử dụng quy trình thủ công, dẫn đến thời gian triển khai kéo dài (ước tính khoảng 20–60 phút/lần), tỷ lệ lỗi cao (ước tính khoảng 5%), và thiếu giám sát hiệu quả. Mã nguồn không được quản lý trên GitHub, gây khó khăn trong tự động hóa và quản lý phiên bản.

## 1.2 Các Thách Thức Chính

- Quy trình thủ công: Kiểm thử và triển khai thủ công gây chậm trễ và lỗi.

- Thiếu tích hợp GitHub: Quản lý mã nguồn không tập trung.

- Thiếu giám sát: Không phát hiện lỗi nhanh, ảnh hưởng chất lượng dự án.

- Thiếu kỹ năng: Tôi cần nâng cao kinh nghiệm thực tiễn với DevOps đám mây.

## 1.3 Ảnh Hưởng đến Các Bên Liên Quan

- Tôi (sinh viên thực tập): Cần kỹ năng DevOps thực tiễn để cải thiện hồ sơ cá nhân và hoàn thành xuất sắc FCJ Internship.

## 1.4 Hậu Quả Kinh Doanh

- Không nắm bắt DevOps đám mây sẽ hạn chế cơ hội nghề nghiệp của tôi. Theo Gartner (2021), hơn 85% doanh nghiệp sẽ áp dụng chiến lược ưu tiên đám mây vào năm 2025, tạo điều kiện cho việc tích hợp các quy trình DevOps hiện đại. Workshop này sẽ giúp tôi xây dựng kỹ năng.

# 2. Kiến Trúc Giải Pháp

## 2.1 Tổng Quan Kiến Trúc

- Workshop thực hiện xây dựng pipeline CI/CD sử dụng GitHub làm kho mã nguồn, AWS CodePipeline điều phối quy trình, AWS CodeBuild thực hiện kiểm thử, AWS Elastic Beanstalk triển khai ứng dụng mẫu (Node.js), và Amazon CloudWatch giám sát hiệu suất, tất cả triển khai tại khu vực Singapore (ap-southeast-1). Giải pháp đảm bảo gián đoạn tối thiểu và tự động hóa tối đa.

Ảnh 1: Sơ đồ CI/CD Pipeline sử dụng dịch vụ AWS

## 2.2 Dịch vụ aws đã sử dụng

- AWS CodePipeline: Tự động hóa pipeline CI/CD, tích hợp GitHub qua webhook.

- AWS CodeBuild: Biên dịch mã, chạy kiểm thử unit và integration.

- AWS Elastic Beanstalk: Triển khai ứng dụng với một môi trường duy nhất.

- Amazon CloudWatch: Giám sát metric (CPU, latency) và log.

## .2.3 Thiết Kế Thành Phần

- Source Stage: GitHub repository chứa mã nguồn ứng dụng mẫu.

- Build Stage: CodeBuild chạy kiểm thử (Jest, Supertest).

- Deploy Stage: Elastic Beanstalk triển khai ứng dụng trực tiếp.

- Monitoring Stage: CloudWatch cung cấp dashboard metric và log.

## 2.4 Kiến Trúc Bảo Mật

- IAM Roles: Quyền tối thiểu cho CodePipeline, CodeBuild, Elastic Beanstalk, CloudWatch.

- GitHub OAuth Token: Bảo mật kết nối GitHub.

- Network Security: Public subnet trong VPC.

## 2.5 Thiết Kế Khả Năng Mở Rộng

- Elastic Beanstalk tự động mở rộng (tối đa 2 t2.micro instances).

- CodePipeline hỗ trợ nhiều pipeline song song.

- CloudWatch mở rộng giám sát với custom metrics.

# 3. Triển Khai Kỹ Thuật

## 3.1 Các Giai Đoạn Triển Khai

- Tuần 1: Thiết lập GitHub repository và tích hợp CodePipeline.

-Tuần 2: Cấu hình CodeBuild, thực hiện kiểm thử unit và integration.

- Tuần 3: Cấu hình Elastic Beanstalk, triển khai ứng dụng mẫu, thực hiện kiểm thử hiệu suất với JMeter.

-Tuần 4: Thiết lập CloudWatch, hoàn thiện tài liệu đào tạo.

## 3.2 Yêu Cầu Kỹ Thuật

- Compute: EC2 t2.micro (1 vCPU, 1GB RAM) trong Elastic Beanstalk.

- Storage: Artifact lưu trong CodeBuild.

- Network: Public subnet trong VPC.

## 3.3  Phương Pháp Phát Triển

- Agile với các bước thực hành hàng tuần.

- Sử dụng mã nguồn mẫu Node.js.

## 3.4 Chiến Lược Kiểm Thử

- Unit Testing: Sử dụng Jest trong CodeBuild để đạt 80% code coverage cho ứng dụng Node.js.

- Integration Testing: Sử dụng Supertest trong CodeBuild để kiểm thử API mẫu (GET/POST endpoints).

- Performance Testing: Sử dụng Apache JMeter trên máy local để mô phỏng 500 yêu cầu đồng thời, giám sát hiệu suất (latency, error rate) qua CloudWatch.

## 3.5 Kế Hoạch Triển Khai

- Triển khai trực tiếp trên Elastic Beanstalk, sử dụng một môi trường duy nhất.

- Nếu cần khôi phục, sử dụng phiên bản ứng dụng trước đó qua AWS Console.

# 4. Lịch Trình & Cột Mốc

## 4.1 Lịch Trình Dự Án

- Tuần 1: Thiết lập GitHub, CodePipeline.

- Tuần 2: Tích hợp CodeBuild, kiểm thử.

- Tuần 3: Tích hợp Elastic Beanstalk, triển khai, kiểm thử hiệu suất với JMeter.

- Tuần 4: Hoàn thiện CloudWatch, tài liệu.

## 4.2 Các Cột Mốc Chính

- Cột mốc 1: Pipeline hoạt động với GitHub (Tuần 1).

- Cốt mốc 2: Kiểm thử hoàn thành (Tuần 2).

- Cột mốc 3: Triển khai thành công trên Elastic Beanstalk, kiểm thử hiệu suất với JMeter (Tuần 3).

- Cột mốc 4: Pipeline hoàn chỉnh với giám sát CloudWatch (Tuần 4).

## 4.3 Phụ Thuộc

- Nội bộ: Mã nguồn mẫu do tôi chuẩn bị.

- Bên ngoài: Tài khoản GitHub và AWS.

## 4.4 Phân Bổ Nguồn Lực

- Nhân sự: Tôi (sinh viên thực tập).

- Công cụ: GitHub, AWS Console, Apache JMeter.

# 5. Ước Tính Ngân Sách

## 5.1 Chi Phí Hạ Tầng

- Dựa trên [AWS Pricing Calculator](https://calculator.aws) (Singapore, ap-southeast-1, 07/2025):

- AWS CodePipeline: $0.20/pipeline/tháng x 1 pipeline = $0.

- AWS CodeBuild: $0.05/phút x 100 phút/tháng = $0.5.

- AWS Elastic Beanstalk: t2.micro = $ 5.18.

- Amazon CloudWatch: 5 metrics , 1 Logs (1 GB), 1 Dashboard, 2 Alarms (standard) = $ 2.40.

- Tổng chi phí hạ tầng: $0 + $0.5+ $5.18+ $1.50 + $$ 2.40= $9.58/tháng.

## 5.2 Chi Phí Phát Triển

- Tài liệu: $0.

- Công cụ: $0 (GitHub và JMeter miễn phí).

- Tổng chi phí phát triển: $0.

## 5.3 Chi Phí Vận Hành

- Bảo trì: $0 (tự quản lý).

- Chi phí dự phòng: $50,42.

- Tổng chi phí: $9.58+ $50,42  = $60.

## 5.4 Phân Tích ROI

- Lợi ích: Nâng cao kỹ năng DevOps, cơ hội nghề nghiệp (giá trị ước tính $2,000 trong 6 tháng).

- ROI: [ ($2,000 - $60) / $60] * 100%  = 3233.33% trong 6 tháng.

# 6. Đánh Giá Rủi Ro

## 6.1 Ma Trận Rủi Ro

| Rủi Ro | Tác Động | Xác Suất | Ưu Tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Lỗi tích hợp GitHub với CodePipeline | Cao | 20% | Cao |
| Lỗi triển khai | Cao | 15% | Cao |
| Vượt chi phí AWS | Thấp | 10% | Thấp |
| Lỗi cấu hình JMeter | Trung bình | 12% | Trung bình |

## 6.2 Chiến Lược Giảm Thiểu

- Lỗi tích hợp: Thử nghiệm sandbox trước workshop.

- Lỗi triển khai: Kiểm tra kỹ trước khi triển khai trên Elastic Beanstalk.

- Vượt chi phí: Theo dõi sử dụng tài nguyên AWS hàng tuần.

- Lỗi cấu hình JMeter: Sử dụng hướng dẫn chính thức và kiểm tra kịch bản trước khi chạy.

## 6.3 Kế Hoạch Dự Phòng

- Dự phòng 2 ngày cho lỗi tích hợp.

- Sao lưu mã nguồn trên GitHub.

- Dự phòng 1 ngày để khắc phục lỗi JMeter.

# 7, Kết Quả Mong Đợi

## 7.1 Chỉ Số Thành Công

- Kỹ thuật: Tôi hoàn thành pipeline CI/CD demo với thời gian triển khai 2 giờ, tỷ lệ lỗi dưới 1%.

- Đánh giá: Đạt 85% chất lượng theo tiêu chí FCJ Internship.

## 7.2 Lợi Ích Kinh Doanh

- Nâng cao kỹ năng DevOps cá nhân, chuẩn bị cho cơ hội nghề nghiệp.

- Tăng danh tiếng trong chương trình FCJ Internship.

## 7.3 Cải Thiện Kỹ Thuật

- Xây dựng pipeline CI/CD tự động hóa hoàn toàn với GitHub và AWS.

- Thành thạo thiết lập giám sát thời gian thực với CloudWatch và kiểm thử hiệu suất với JMeter.

## 7.4 Giá Trị Dài Hạn

- Tái sử dụng pipeline và tài liệu cho các dự án tương lai.

- Xây dựng hồ sơ cá nhân mạnh mẽ cho sự nghiệp DevOps.

# PHỤ LỤC

## A. Thông Số Kỹ Thuật

- EC2: t2.micro (1 vCPU, 1GB RAM).

- CloudWatch Metrics: CPU Utilization, Request Latency.

## B. Tính Toán Chi Phí

- AWS Pricing Calculator: $9.58/tháng (Singapore, ap-southeast-1).

- Tổng chi phí: $60 (bao gồm dự phòng).

## C. Sơ Đồ Kiến Trúc

- Luồng CI/CD: GitHub → CodePipeline → CodeBuild → Elastic Beanstalk → CloudWatch.

## D. Tài Liệu Tham Khảo

- AWS Pricing Calculator (https://calculator.aws).

- AWS DevOps Documentation (https://aws.amazon.com/devops/).

- Gartner (2021), “Gartner Says Cloud Will Be the Centerpiece of New Digital Experiences”.

- DORA (2023), “State of DevOps Report”.

- Jest Documentation (JESTJS).

- Supertest Documentation (SUPERTEST).

- Apache JMeter Documentation (JMETER).